3.5. Анализ чувствительности и рисков проекта

Даже при положительном операционном результате во втором и третьем году проект остаётся чувствительным к изменению ряда ключевых параметров. Анализ чувствительности позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на финансовый результат, а оценка рисков - выявить наиболее вероятные угрозы и предложить меры по их снижению [5].

Анализ чувствительности. Для оценки устойчивости проекта выполнен анализ влияния отклонений основных параметров на NPV. Результаты представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Анализ чувствительности NPV к изменению ключевых параметров

| Параметр | Изменение | NPV, руб. | Отклонение от базы |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый сценарий | 0% | -5 570 029 | --- |
| Объём продаж | +10% | -3 850 000 | +1 720 029 |
| Объём продаж | +20% | -2 130 000 | +3 440 029 |
| Объём продаж | -10% | -7 290 000 | -1 720 000 |
| Цена реализации | +10% | -3 200 000 | +2 370 029 |
| Цена реализации | -10% | -7 940 000 | -2 370 000 |
| Переменные затраты | +10% | -6 880 000 | -1 310 000 |
| Переменные затраты | -10% | -4 260 000 | +1 310 029 |
| Постоянные затраты | +10% | -6 390 000 | -820 000 |
| Постоянные затраты | -10% | -4 750 000 | +820 029 |

Наибольшее влияние на NPV оказывает цена реализации (+/- 2,37 млн руб. при 10%), затем объём продаж (+/- 1,72 млн). Переменные и постоянные затраты влияют в меньшей степени. Ключевой вывод: главная задача руководства - обеспечение устойчивого сбыта и обоснованной ценовой политики [5].

Рисунок 3.14 - Диаграмма чувствительности NPV (из Project Expert или Excel)

Сценарный анализ. Разработаны три сценария (таблица 3.11).

Таблица 3.11 - Сценарии развития проекта

| Параметр | Пессимистический | Базовый | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём продаж | 80% от плана | 100% | 120% |
| Цена реализации | -5% | По плану | +5% |
| Переменные затраты | +10% | По плану | -5% |
| NPV (оценка), млн руб. | ~ -9,5 | -5,57 | ~ -1,5 |
| Операц. прибыль год 2 | ~2,0 млн | ~4,5 млн | ~7,0 млн |
| Выход на окупаемость | Не ранее 5 года | 4-5 год | 3-4 год |
| Вероятность | 20% | 60% | 20% |

В оптимистическом сценарии при удлинении горизонта до 5 лет проект выходит в зону положительного NPV. Пессимистический углубляет убыток, но ликвидность сохраняется.

Оценка рисков проекта (таблица 3.12).

Таблица 3.12 - Карта рисков проекта

| Риск | Категория | Вер.(1-5) | Ущерб(1-5) | Балл | Мера снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение спроса (сезонность) | Рыночный | 4 | 4 | 16 | Производство на склад; диверсификация [10] |
| Рост цен на цемент (+15-20%) | Рыночный | 4 | 3 | 12 | Договоры с фиксацией; 2-3 поставщика [29] |
| Потеря ключевого клиента | Рыночный | 3 | 4 | 12 | Портфель 10+ клиентов; доля одного <25% |
| Поломка вибропресса | Производств. | 3 | 4 | 12 | Регламент ТО; ЗИП; сервисный договор [28] |
| Брак продукции (>5%) | Производств. | 2 | 3 | 6 | АСУ ТП дозирования; контроль ГОСТ [7],[17] |
| Рост ставки ЦБ | Финансовый | 3 | 3 | 9 | Фиксированная ставка кредита (10%) |
| Кассовый разрыв (зима) | Финансовый | 3 | 3 | 9 | Резерв ликвидности ~2 млн |
| Задержка оплаты клиентами | Финансовый | 4 | 2 | 8 | Лимит отсрочки 30 дн.; предоплата новых |
| Выход конкурента в регион | Рыночный | 2 | 4 | 8 | Качество + скорость + сервис [13] |
| Ужесточение сертификации | Регуляторный | 2 | 2 | 4 | Продукция по ГОСТ; лаборатория [17],[26] |

Наиболее критичны: снижение спроса (16 баллов), рост цен на цемент (12), потеря клиента (12), поломка пресса (12). Все обеспечены мерами снижения.

Направления повышения устойчивости:

1) Увеличение горизонта проекта до 5 лет - при сохранении операционной прибыли ~4,5 млн руб/год проект окупается на 4-5 году [5].

2) Наращивание объёмов сбыта на 20% (госзакупки, расширение географии, B2C) - довести до окупаемости за 3-4 года [10].

3) Оптимизация кредита - досрочное погашение при появлении свободных средств.

4) Расширение ассортимента (бордюры, водосточные лотки) - новые матрицы без крупных инвестиций [28].

5) Снижение постоянных расходов зимой - сокращённый график, оптимизация маркетинга.

Рисунок 3.15 - Матрица рисков «вероятность - ущерб»

Таким образом, ключевые факторы - объём продаж и цена. Проект не окупается за 36 мес., но генерирует операционную прибыль со 2 года и сохраняет ликвидность. При удлинении до 5 лет или росте объёмов на 20% выходит в зону положительного NPV. Риски идентифицированы и обеспечены мерами снижения [5].