2.4. Производственная программа предприятия

Производственная программа определяет планируемые объёмы выпуска и является основой для расчёта потребности в ресурсах и финансовой модели в Project Expert [5].

Таблица 2.10 - Исходные данные для расчёта мощности

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 9 м2/ч | Паспорт Кондор [28] |
| Режим | 1 смена, 8 ч | ТК РФ |
| Рабочих дней | 250 | Произв. календарь |
| Фонд времени | 2 000 ч | 8x250 |
| КИО | 0,60 | Переналадки, ТО, брак |
| Эфф. мощность | 10 800 м2/год | 9x2000x0,60 |

Старт проекта — 01.03.2026. Первые поставки клиентам — с 19.08.2026 (данные Project Expert). Динамика загрузки по годам:

Таблица 2.11 - Производственная программа по годам

| Показатель | Год 1 (авг.2026-февр.2027) | Год 2 (март 2027-февр.2028) | Год 3 (март 2028-февр.2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Период продаж | 7 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Среднемес. объём, м2 | 750-1 500 | 1 500-2 300 | 1 500-2 300 |
| Объём за период, м2 | ~7 500 | ~22 000 | ~22 000 |
| Загрузка, % | ~70 | ~100 | ~100 |

В первый год (7 месяцев продаж) объём составляет ~7 500 м2 с нарастанием от 750 до 1 500 м2/мес. Со второго года предприятие выходит на полную загрузку (~1 500-2 300 м2/мес).

Ассортимент — шесть позиций. Себестоимость и цены (из PE):

Таблица 2.12 - Себестоимость и цена реализации

| Вид продукции | Прямые издержки, руб/м2 | Цена, руб/м2 | Маржа, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Квадратная 300x300x40 | 400 | 950 | 550 |
| Квадратная 300x300x60 | 600 | 1 150 | 550 |
| Прямоугольная 200x100x60 | 600 | 1 050 | 450 |
| Шестигранная 215x240x60 | 600 | 1 250 | 650 |
| Волна 222x109.5x70 | 700 | 1 150 | 450 |
| Газонная решётка 600x400x100 | 800 | 1 600 | 800 |

Маржа варьируется от 450 до 800 руб/м2. Средневзвешенная ~520-550 руб/м2.

Постоянные расходы предприятия (из PE, ежемесячно): аренда цеха и склада — 90 000 руб.; электроэнергия, вода и ТБО — 60 000 руб.; интернет, связь, канцелярия — 10 000 руб.; техобслуживание оборудования — 30 000 руб.; реклама и продвижение — 25 000 руб.; ФОТ персонала — 360 000 руб. Итого постоянные расходы — 575 000 руб/мес.

При средневзвешенной марже ~530 руб/м2 точка безубыточности по объёму составляет: 575 000 / 530 = ~1 085 м2/мес. Данный порог достигается уже в первые месяцы продаж (объём продаж от 750 м2/мес с быстрым нарастанием до 1 500 м2/мес), что подтверждает реализуемость проекта.

Сезонность спроса (пик апрель-октябрь, спад зимой на 40-60%) учтена в PE через опцию «Сезонность» [10]. Для сглаживания колебаний применяется стратегия «производства на склад» в зимний период.

Таким образом, производственная программа предусматривает выход на полную мощность ко второму году при объёмах 1 500-2 300 м2/мес. Шесть видов продукции с маржинальностью 450-800 руб/м2 обеспечивают диверсификацию выручки. Расчёт потребности в ресурсах — в параграфе 2.5.