Глава 3. Финансово-экономическое обоснование проекта в программе Project Expert

3.1. Формирование исходных данных для моделирования проекта

Финансово-экономическое обоснование проекта выполняется с использованием специализированной программы инвестиционного анализа Project Expert, возможности которой обоснованы в параграфе 1.5 настоящей работы [16]. Программа позволяет сформировать целостную финансовую модель предприятия, включающую инвестиционный план, операционную деятельность, систему финансирования и аналитические отчёты [14].

Моделирование начинается с задания общих параметров проекта в модуле «Проект - Заголовок». В данном модуле указываются: наименование проекта - «Производство тротуарной плитки»; дата начала - 01.03.2026; длительность - 36 месяцев (до 28.02.2029); валюта - российский рубль. Период 36 месяцев выбран как типичный горизонт для малого производственного предприятия [5].

[СКРИНШОТ 1 - Модуль «Проект - Заголовок»: название, даты начала/окончания]

В модуле «Список продуктов» задаётся номенклатура. Введены шесть позиций (параграф 2.1, таблица 2.1): квадратная плитка 300x300x40; квадратная плитка 300x300x60; прямоугольная плитка 200x100x60; шестигранная плитка 215x240x60; фигурная плитка (волна) 222x109.5x70; газонная решётка 600x400x100. Единица измерения - м2; производственный цикл - 2 дня. Дата начала продаж - 19.08.2026.

[СКРИНШОТ 2 - Модуль «Список продуктов»: 6 видов плитки, ед. изм., дата продаж]

Далее настраивается макроэкономическое окружение в разделе «Окружение».

В модуле «Валюта» основная расчётная единица - российский рубль.

В модуле «Учётная ставка» задана ставка дисконтирования 16 процентов годовых. Обоснование: ключевая ставка ЦБ РФ в I квартале 2026 года - 15-16%; надбавка за риск малого бизнеса - 0-2 п.п.; итого 16% [5].

[СКРИНШОТ 3 - Модуль «Учётная ставка»: 16%]

В модуле «Инфляция» общий уровень принят 8% годовых (прогноз ЦБ на 2026-2027). Для сырья - 10% (опережающий рост цен на цемент) [10].

[СКРИНШОТ 4 - Модуль «Инфляция»: значения по группам]

В модуле «Налоги» установлена УСН 15% «доходы минус расходы» [18]. Страховые взносы - 30,2%. НДС не применяется.

[СКРИНШОТ 5 - Модуль «Налоги»: УСН 15%, взносы 30,2%]

Сводные параметры модели систематизированы в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Основные параметры финансовой модели

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Дата начала | 01.03.2026 | Регистрация, начало подготовки |
| Длительность | 36 месяцев | Горизонт малого бизнеса [5] |
| Начало продаж | 19.08.2026 | Завершение пусконаладки (5 мес.) |
| Валюта | Рубли | Внутренний рынок |
| Ставка дисконтирования | 16% | Ключевая ставка ЦБ + риск [5] |
| Инфляция (общая) | 8% | Прогноз ЦБ РФ |
| Инфляция (сырьё) | 10% | Рост цен на цемент [10] |
| Налоговый режим | УСН 15% | НК РФ, гл. 26.2 [18] |
| Страховые взносы | 30,2% | НК РФ, ст. 425 |
| Собственный капитал | 7 000 000 руб. | 2 x 3 500 000 |
| Кредит | 5 000 000 руб. | 10%, 36 мес., отсрочка 12 мес. |
| Пр. цикл | 2 дня | Формование + нач. твердение |

Модуль «Настройка расчёта»: детализация - помесячная; амортизация - линейная; проценты по кредиту - ежемесячно [16].

[СКРИНШОТ 6 - Модуль «Настройка расчёта»]

Таким образом, в Project Expert сформирован каркас финансовой модели: временные рамки, номенклатура, макроокружение, налоги и параметры дисконтирования. Расчёт инвестиционного плана и операционной деятельности - в параграфах 3.2-3.6.